INTEGROVANÝ  DOKUMENT  OBCE

H O R N Í  M Ě S T O

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE

NA OBDOBÍ 2015 - 2020

Schváleno Zastupitelstvem obce Horní Město na jednání dne 15.12.2014 pod č.usn.5/2/m

Oblast:

A – Volný čas, kulturní, sportovní a pro-turistické zařízení,

kvalita života

B -  Školy a školská zařízení – investiční projekty

C -  Životní prostředí

D -  Nakládání s odpady

E -  Generel cyklistické dopravy na území obce, bezpečnost dopravy

F -  Informační infrastruktura a služby

G -  Bydlení

H -  Technická infrastruktura, investice do majetku obce

Akce ukončena

Akce probíhá

Akce je v přípravné fázi

Na akci se zatím nepracuje

Oblast A – VOLNÝ ČAS, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A PRO-TURISTICKÉ ZAŘÍZENÍ, KVALITA ŽIVOTA

A 1 – zpřístupnění štoly sv.Ant. Paduánského

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpřístupnění štoly sv.Ant. Paduánského | Realizace | 2014-2019 | 2014-2018 9170323 | 2014-2017 953261 |

A 2 – regenerace centra obce

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace MSK a ERP | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Regenerace centra obce – vybudování parkoviště pro zpřístupnění podzemní štoly | zrealizováno | Realizace v r.2018 | PD + zeleň 0 | 119205 900 326 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Realizace infrastruktury a zázemí pro zpřístupněnou štolu, vytvoření prac. míst, realizace prohlídkové trasy | nepřipraveno | 2019 -2020 |  |  |

A 3 – místo pro relaxaci

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Vytvoření odpočinkového místa pro návštěvníky Rešovských vodopádů a místní obyvatele | zrealizováno | 2018 | 0 | 145 824 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hornický skanzen | zrealizováno | 2016 |  | MAS Rýmařovsko |
| 3 | Turistické směrovky | zrealizováno | 2018 |  | Sdružení obcí Rýmařovska |

A 4 – browenfields Skály

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Browenfields Skály – vybudování rekreačního areálu | Zrušeno-PD na sociální byty | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A 5 – upevnění tradic

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Upevnění tradic - vytvoření zázemí a vybavení Hornického spolku v obci, pořádání hornických dnů | realizováno | 2015 - 2018 | 110000 | 1400000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A 6 – rozvoj spolkové činnosti

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Rozvoj spolkové činnosti – úpravy a vybavení nebytových prostor | zrealizováno | 2018 | 0 | 39 358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oblast B – ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

B 1 – rozvoj komunitního života v obci

|  | Název akce | připravenost | Rok realizace | dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozvoj komunitního života v obci – vybudování klubovny v MŠ | zrealizováno | 2015 | 70% 399 000 | 30% 171 000 |
|  | Rekonstrukce sociálního zařízení a tělocvičny základní školy | zrealizováno | 2018 | V kap. B2 |  |

B 2 – modernizace školního hřiště

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Modernizace a vybudování školního hřiště u základní školy | zrealizováno | 2018 | 70% 2911763 | 30% 1247898 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B 3 – modernizace vybavení ZŠ, MŠ a školní jídelny

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Modernizace vybavení ZŠ, MŠ a školní jídelny | realizováno | 2015 – 2018 |  | V rámci rozpočtu ZŠ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exteriérová interaktivní učebna | připraveno | 2016 - 2020 |  |  |

Oblast C – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C 1 – revitalizace veřejného prostranství Skály

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Revitalizace veřejného prostranství Skály | Příprava projektové dokumentace | 2015-2018 | 100% 10 224 000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C 2 – revitalizace veřejného prostranství Horní Město

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Zpevněná plocha u pošty | zrealizováno | 2017 | 0 | V rámci oprav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpevněná plocha u ZŠ | zrealizováno | 2017 | 0 | 199591 |
|  | Parkoviště Horní Město | zrealizováno | 2018 | 0 | 900326 |

C 3 – revitalizace  prostranství  Stříbrné Hory

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Revitalizace prostranství Stříbrné Hory | Nepřipraveno | 2015-2020 | 100% 17 000 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C 4 revizalizace okolí ústí štoly Josef

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revitalizace okolí ústí štoly Josef a bývalé jámy Steinbruch, | Stavební povolení | 2015-2020 | 6000000 | 1260000 |

C 5 odpadové hospodářství

|  | Název akce | připravenost | rok | dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vybavení sběrného místa kontejnery pro objemný odpad + kompostéry | zrealizováno | 2015 | 867160 | MAS Rýmařovsko 96351 |

C 6 Vodní hospodářství

|  | Název akce | připravenost | rok | dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mokřad Stříbrné Hory | zrealizováno | 2018 | 1367315 | 72000 |
| 2 | Revitalizace rybníku v Rešově | Zrealizována PD | 2018 | 0 | PD 104665 |

Oblast E – GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ OBCE, BEZPEČNOST DOPRAVY

E 1 – zpracování projektu cyklostezek

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Zpracování projektu cyklostezky Rešovské vodopády a Dobřečov-Ferdinandov | projektová dokumentace | 2016 | 100% 1 920 000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E 2 – vybudování cyklostezky k Rešovským vodopádům

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Budování cyklostezky k Rešovským vodopádům +odstavné parkoviště | realizováno | 2017 | 262644 | 175097 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E 3 – vybudování cyklostezky Dobřečov-Ferdinandov

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Budování cyklostezky Dobřečov-Ferdinandov | projektová dokumentace | 2016 | 100% 7 200 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E4 – vybudování cyklostezky Horní Město – Skály

|  | Horní Město stará cesta – Skály Na špici | nepřipraveno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E 5 – bezpečnost dopravy

| 1 | Vybudování osvětlených přechodů pro chodce | nepřipraveno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E 6– elektrokola

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Elektrokola – pořízení elektrokol a propojení turistiky a cykloturistiky | nepřipraveno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oblast F – INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY

F 1 – vybudování místního rozhlasu

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Místní rozhlas | nepřipraveno |  | 60% 300000 | 40% 200000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F 2 – prevence kriminality

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Prevence kriminality | nepřipraveno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oblast G – BYDLENÍ

G 1 – výměna kotle obytný dům 198 – kulturní památka

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Výměna kotle, vybudování ústředního topení na 198 | zrealizováno | 2016 | 295000 | 166418 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprava prasklin na BD 198 | zrealizováno | 2018 | 0 | 46271 |
|  | Oprava fasády BD 222 | zrealizováno | 2015 | 0 | 122477 |
|  | Výměna oken na čp. 24,26 a 236 | zrealizováno | 2017 | 0 | 672303 |

G 2 – vybudování bytu na zdravotním středisku

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Vybudování bytu na zdravotním středisku | Projekt |  | 320 000 | 400000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

G 3 – modernizace bytového fondu

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Modernizace bytového fondu | PD Skály 24 | 2018 | 0 | 175450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oblast H – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, INVESTICE DO MAJETKU OBCE

H 1 – příprava průmyslové zóny

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Příprava průmyslové zóny | Projektová dokumentace Přerušené řízení | 2015 | 100% 750 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

H 2 – rekonstrukce původní komunikace Horní Město- Skály

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Rekonstrukce původní komunikace Horní Město-Skály | nepřipraveno |  | 100% 2 000 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

H 3 – opravy místních komunikací

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Opravy komunikací | Realizována část v Rešově | 2018 | 205640 | 292010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprava komunikací | Realizována část v Horním Městě a Skalách | 2017 | 0 | 455850 |

H 4 – zpracování projektové dokumentace infrastruktury pro výstavbu RD

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Zpracování projektové dokumentace infrastruktury pro výstavbu RD dle ÚPD | nepřipraveno | 2015- 2020 | 100% 1 000 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizace infrastruktury pro výstavbu RD | nepřipraveno | 2015 - 2020 | 100% 12 000 000 |  |

H 5  Rekonstrukce hřbitova Skály a Stříbrné Hory, Rešov a Dobřečov

|  | Název akce | připravenost | Rok realizace | dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprava hřbitovní zdi Skály | Realizováno | 2015 | 0 | 55750 |
|  | Oprava hřbitovní zdi v Dobřečově v souvislosti s demolicí autobusové zastávky | realizováno | 2017 | 0 | 216505 |

H 6 – rekonstrukce ČOV

|  | Název akce | Připravenost | Rok realizace | Dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Rekonstrukce ČOV a kanalizačního řádu | PD | 2016 - 2018 | 498000 | 420970 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

H 7 – oprava autobusových zastávek

|  | Název akce | připravenost | Rok realizace | dotace | Vlastní prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autobusová zastávka Rešov a Dobřečov | Realizováno v Dobřečově | 2017 | 0 | 80029 |
| 2 | Autobusová zastávka Horní Město | zrealizováno | 2017 | 0 | 110400 |

Celkové náklady na investiční a neinvestiční akce za leta 2014 – 2018

Celkem náklady                                             27 644 940

Dotace, nadace                                                 9 140 095

Vlastní prostředky                                         18 504 845